## 🏦 Portal de Comparação de Produtos Financeiros – Wise-Flow Compare

Visão geral:
Um portal online (website + versão mobile responsiva) que agrega e compara produtos financeiros de diferentes instituições em Angola: contas bancárias, cartões de crédito/débito, créditos pessoais, crédito habitação, seguros (vida, saúde, automóvel) e microcrédito. Qualquer pessoa ou PME pode pesquisar, filtrar e simular o produto mais adequado ao seu perfil, sem custos iniciais.

### 🎯 Público-alvo e problema resolvido

| Público | Problema | Solução do portal |
| --- | --- | --- |
| Particulares | Dificuldade em comparar taxas de juro, comissões, prazos entre vários bancos. | Comparação lado a lado, com cálculo automático do custo total (TAEG, spread, comissões). |
| PME | Falta de tempo para pedir propostas a múltiplas entidades. | Formulário único que gera simulações em várias instituições parceiras. |
| Cooperativas / associações | Desconhecimento de produtos de microcrédito adequados. | Filtro por “microcrédito”, “sem garantia”, “baixo valor”. |
| Investidores/consultores | Necessidade de comparar taxas de depósitos a prazo ou fundos de investimento. | Secção de investimentos com rentabilidade líquida e risco associado. |

### ⚙️ Funcionalidades principais

#### Para o utilizador comum

- Pesquisa e filtros

  - Tipo de produto: Conta corrente, Conta poupança, Cartão de crédito, Crédito pessoal, Crédito habitação, Seguro, Microcrédito.

  - Filtros específicos: taxa de juro (mín/máx), comissão de manutenção (0 Kz), prazo (meses), montante pretendido, moeda (Kz, USD, EUR).

  - Ordenação por “melhor taxa”, “menor custo total”, “popularidade”.

- Comparação lado a lado

  - Máximo 4 produtos simultâneos.

  - Tabela com atributos-chave:

    - Para crédito: montante, TAEG, spread, comissão de avaliação, seguro obrigatório, prazo, prestação mensal, custo total.

    - Para conta: manutenção, cartão associado, rede de multicaixas, transferências SEPA, aplicação móvel.

    - Para seguro: prémio anual, coberturas, franquias, exclusões.

- Simulação personalizada

  - O utilizador insere: rendimento mensal, despesas fixas, montante desejado, prazo pretendido.

  - O portal calcula:

    - Prestação estimada com cada produto.

    - Taxa de esforço (prestação / rendimento líquido).

    - Alerta se ultrapassar 30% (recomendação de crédito responsável).

  - Opcional: Se o utilizador tiver conta Wise-Flow, pode importar automaticamente os dados reais de renda/despesas.

- Guias educativos e simuladores

  - Simulador de amortização antecipada.

  - Comparador de rentabilidade de depósitos a prazo vs. fundos de investimento.

  - Glossário financeiro (TAEG, spread, Euribor, TAN, etc.) adaptado à realidade angolana.

#### Para as instituições parceiras

- Painel de gestão de ofertas

  - Cada banco/seguradora pode actualizar as suas taxas, comissões e condições em tempo real.

  - Estatísticas de visualizações e leads gerados.

- Leads qualificados

  - O utilizador, após simular, pode solicitar contacto da instituição.

  - O portal envia os dados do cliente (anonimizados inicialmente) e a simulação escolhida.

  - A instituição paga apenas por lead aceite (qualificado).

#### Para administradores do Wise-Flow

- Dashboard de KPIs

  - Número de simulações, produtos mais comparados, taxa de conversão para lead.

  - Receita por instituição, comissões por lead.

### 💰 Modelo de monetização

| Fonte de receita | Descrição | Valor estimado |
| --- | --- | --- |
| Comissão por lead qualificado | Por cada contacto de cliente que avança para proposta (ex: simulação de crédito). | 2.000 – 5.000 Kz/lead (dependendo do produto) |
| Comissão por contrato efectivado | Percentagem sobre o valor do crédito ou prémio de seguro (1-3%). | Ex: crédito 1.000.000 Kz → 10.000-30.000 Kz |
| Plano de destaque | Instituição paga para aparecer no topo das pesquisas ou com selo “Recomendado”. | 50.000 Kz/mês por categoria |
| Publicidade | Banners e links patrocinados (Google Adsense ou directo). | Variável, a partir de 10.000 Kz/mês |
| API de dados | Acesso em tempo real às taxas de mercado para consultores financeiros e softwares terceiros. | 100.000 Kz/mês (planos empresariais) |

### 🛠️ Arquitectura técnica (simplificada)

- Frontend: Laravel Livewire + Tailwind CSS (componente Blade que já domina).

- Backend: API REST em Java (Spring Boot) ou Laravel (para manter stack uniforme). Recomendo Laravel para acelerar o desenvolvimento do portal.

- Base de dados: MySQL/PostgreSQL com tabelas:

  - products (campos genéricos + JSON para atributos específicos de cada tipo)

  - institutions (bancos, seguradoras, cooperativas)

  - rates_history (histórico de taxas para gráficos)

  - leads (registos de contactos solicitados)

- Integração com Wise-Flow principal: API para buscar dados de renda/despesas (se utilizador consentir).

- Segurança: HTTPS, reCAPTCHA nos formulários, validação de emails.

### 🚀 Roadmap de implementação (MVP em 2 meses)

| Semana | Tarefa |
| --- | --- |
| 1-2 | Desenho do modelo de dados e scraper manual para 5 instituições (teste). |
| 3-4 | Desenvolvimento do frontend (páginas de pesquisa e detalhe). |
| 5-6 | Implementação do simulador de crédito (TAEG, prestação, taxa de esforço). |
| 7 | Painel de administração e gestão de leads. |
| 8 | Lançamento beta com 3 bancos parceiros (acordo gratuito inicial). |

### 📈 KPIs de sucesso (3 meses após lançamento)

- Utilizadores activos mensais: > 5.000.

- Número de simulações realizadas: > 10.000.

- Leads gerados: > 500.

- Receita média por lead: 2.500 Kz.

- Tempo de resposta de carregamento: < 2 segundos.

### ⚠️ Riscos e mitigações

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Dados desactualizados | Acordo contratual com instituições para actualização semanal; ou crawler automático com validação manual. |
| Baixa adesão de bancos | Começar com cooperativas de crédito e microfinanças (mais abertas). |
| Concorrência (ex: ComparaJá, Doutor Finanças) | Foco no mercado angolano (produtos locais, moeda, regulamentação BNA). |
| Utilizadores não qualificados | Formulários com validação de email e telefone; leads só enviados após confirmação. |

### 🧩 Integração com o resto do ecossistema Wise-Flow

- Wise-Flow Lite: Oferece acesso gratuito ao portal de comparação como benefício.

- Wise-Flow completo: Utiliza os dados financeiros do cliente para pré-preencher simulações e recomendar produtos.

- Dashboard para contabilistas: Permite comparar produtos financeiros para os seus clientes.

- Simulador de crédito: Reutiliza o mesmo motor de cálculo do portal.

### 💎 Conclusão – Porquê investir neste portal?

- Gera receita desde o primeiro lead – sem necessidade de subscrição paga.

- Atrai tráfego orgânico (pesquisas como “melhor crédito habitação Angola”, “comparar contas bancárias”).

- Fornece dados de mercado – pode vender relatórios de tendências de taxas.

- Alimenta o funil de vendas do Wise-Flow (utilizadores que começam a comparar produtos podem depois contratar o consultor financeiro completo).

Com este portal, o Wise-Flow deixa de ser apenas uma aplicação B2B/B2C e torna-se um ecossistema de decisão financeira completo, com múltiplas fontes de receita e forte apelo ao utilizador final.